伊川县城关街道办事处关于2024年政府债券资金使用情况的说明

据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》(豫财债管[2024]7号)规定，现对我部门 2024年2000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下:

一、项目安排情况。安排2000万元用于城关街道办事处伊川县北府店社区老旧小区改造施工项目。

二、项目进展情况。本项目包含民主街、工农街、兴华街、北新一街、北新二街、北新三街、北新四街、北新五街、朝阳街9条道路路面整治、雨污分流、三线入地、建筑外立面改造、广场景观等工程内容

三、资金使用情况。2024年发行2000万元专项债券资金已拨付500万元，剩余1500万元根据项目工期进度进行支付。

四、项目收益及实现情况。处于建设期，未投入使用，暂未产生收益。

五、项目对应资产情况。尚未完成建设，属于在建工程。