伊川县供销合作总社关于2023—2024年政府债券资金使用情况的说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）规定，现对我部门2023—2024年1亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券资金1亿元使用情况

1、 项目安排情况。安排1亿元用于伊川县三级供销物流体系平台基础设施建设项目。

2. 项目进展情况。该项目位于河南省伊川县(水寨、鸦岭、酒后、高山、平等、鸣皋、葛寨、白元、彭婆、半坡、吕店、江左、白沙、城关)14个乡镇供销合作社网点。项目规划建设用地总面积115477.406平方米(约173.21亩)，总建筑面积87130平方米，主要建设内容包括标准仓、冷链仓、土地托管及智能配肥中心、应急物资保障中心、乡村农产品流转中心、快递分拨转运中心，购置仓储物流设备及辅助系统等。

3. 资金使用情况。2023年发行的1亿元专项债券资金经县里协调已拨付委托代建单位伊川财源实业投资有限责任公司5290万元，剩余专项债券资金4710万元未支出，结余在财政。

4. 项目收益及实现情况。处于建设期，未投入使用，暂未产生收益。

5. 项目对应资产情况。尚未完成建设，属于在建工程。