伊川县水利局关于2024年政府债券资金使用情况的说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）规定，现对我部门2024年400万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券资金400万元使用情况

1. 项目安排情况。安排400万元用于伊川县摩天渠灌区续建配套与节水改造项目。

2. 项目进展情况。建设渠道清淤长13km，渠道节水防渗衬砌 26.5km,渠道改造 1.15km；输水管道 11.15km；水闸拆除重建 20 座，维修改造 6 座；拆除重建斗门 24 座；重建桥梁 13 座；新建巡渠道路 13.77km；拆除重建倒虹吸 1 座；改造管理所 1 座；搭建摩天渠灌区信息管理中心 1 处，新建用水量测设施 31 处，改造闸门测控设施50处；引调宝雨山泉水0.5m3/s至摩天渠，新建涵管长7.85km。北干渠渠道修复495m，渠道衬砌232m，渡槽修复5座，涵洞清淤修复6处，新建输水管道5967m。，项目已全部竣工。

3. 资金使用情况。2024年的400万元专项债券资金，尚未拨付。

4. 项目收益及实现情况。处于建设期，未投入使用，暂未产生收益。

5. 项目应对资产情况。尚未完成建设，属于在建工程。二、一般债券资金59万元使用情况

1、项目安排情况。安排 59 万元用于伊川县 2023 年小型水库维修养护项目。

2. 项目进展情况。伊川县 3 座小型水库的维修养护、砼管道、PE 管道铺设安装、离心式水泵安装、建化粪池、厨房装修等，项目已完工。

3. 资金使用情况。2023 年发行的 59 万元一般债券资金，还未拨付。

4. 项目收益及实现情况。不存在收益情况。

5. 项目对应资产情况。工程已完工，已转入固定资产。三、专项债券资金705万元使用情况

1. 项目安排情况。安排705万元用于伊川县建设水库除险加固工程。

2. 项目进展情况。对现状大坝上游防浪墙、混凝土护坡、溢洪道侧墙裂缝采用环氧砂浆进行修理，对坝顶路路沿石进行修复；改建水库副溢洪道，副溢洪道采用暗涵形式，进口采用实用堰；重建放水设施；水库副坝上游护坡、坝顶整修，迎水坡采用砼护坡，坝顶增设防浪墙。背水侧低洼地回填垫高，防止洪水自低洼处无序泄洪，重建管理房。项目已全部竣工并组织验收。

3. 资金使用情况。2022年的705万元专项债券资金，工程合同价504万元，其中15万元已拨付到位，剩余489万元未拨付。

4. 项目收益及实现情况。水库投入使用，发挥良好的灌溉、防洪效益。

5. 项目应对资产情况。已完成建设，投入使用。