伊川县中医院新院区建设项目

关于2023—2024年政府债券资金使用

情况的说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）规定，现对我部门2023—2024年27300万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券资金27300万元使用情况

1. 项目安排情况。安排27300万元用于伊川县中医院新院区建设项目。

2. 项目进展情况。实际占地面积125.52亩，总建筑面积165831.26平方米，设计床位1000张，车位1626个。主要建设医疗综合楼、疗养楼、专家公寓楼、氧气供应站四栋单体建筑及裙房和地下车库、 配套房等工程。项目计划总投资97000万元。该项目已完成全部工程进度的49%。

3. 资金使用情况。2024年发行27300万元专项债券资金已全部拨付到位。

4. 项目收益及实现情况。未投入使用，暂未产生收益。

5. 项目对应资产情况。尚未完成建设，属于在建工程。